**Regras de Conduta do Projeto – Grupo 06**

O grupo discorreu primeiramente sobre os principais dias em que iriam ocorrer as reuniões semanais do projeto separando no mínimo um dia para nos reunirmos presencialmente, das 9:00 às 10:00, além das Sprints Reviews e Sprints Retrospectives.

A equipe também concluiu que deve ocorrer uma rotação de membros na ocupação de Product Owner, visando o compartilhamento da experiência do cargo, possibilitando que todos os colaboradores tenham a oportunidade de atuar como P.O.

***SCRUM MASTER: fixo***

Sprint 2 – Lucas

***PRODUCT OWNER será revezado semanalmente da seguinte forma:***

* ***Semana 1*** (20/09 - 27/09) - Angelly
* ***Semana 2*** (27/09 - 04/10) - Matheus
* ***Semana 3*** (20/09 - 27/09) - Gabrielle
* ***Semana 4*** (20/09 - 27/09) - Sabrina
* ***Semana 5*** (20/09 - 27/09) – Carlos

***REUNIÕES*:**

* ***Fixas*** - Quarta-feira as 9hrs na SPTech
* ***Daily***  - todos os dias as 9h30 na SPTech:
* Alinhar andamento das tarefas
* Pautas serão definidas todas as terças-feiras nas aulas de Pesquisa e Inovação:
* Em todas as reuniões semanais checar se os projetos estão **no GitHub** e as atividades estão **no Trello**

***ACORDOS E ESTRATÉRGIAS:***

* Comunicação ativa! A presença de todos os membros nas reuniões é de extrema importância para a compreensão geral do projeto, informar sempre que houver impedimentos;
* Monitoramento e intervenção nas atividades distribuídas sempre que houver dificuldades na execução das próprias;
* Decisões tomadas enquanto algum membro estiver ausente não serão alteradas em caso de discordância do mesmo, em casos excepcionais as alterações poderão ser discutidas.